1. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
2. РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
3. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
4. «ЛЕТНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
5. АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕТНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
6. ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13.02.2025 г. | №12 | с. Летник |

|  |  |
| --- | --- |
| **О внесении изменений в постановление от 31.10.2018 г. № 107 « Об утверждении муниципальной программы Летницкого сельского поселения «Формирование современной городской среды в Летницком сельском поселении на 2019-2030 годы»** |  |

## 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 №597 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», в соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 22.07.2024 № 673 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района»:

Постановляю:

1. Внести изменения в постановление Администрации Летницкого сельского поселения **от 31.10.2018 г. № 107 « Об утверждении муниципальной программы Летницкого сельского поселения «Формирование современной городской среды в Летницком сельском поселении на 2019-2030 годы»** изложив приложение №1 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Администрации Летницкого сельского поселения и разместить его на официальном сайте Администрации Летницкого сельского поселения в сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Администрации  Летницкого сельского поселения |  | С.В. Пожидаев |

Постановление вносит:   
Ведущий специалист по муниципальному   
хозяйству и благоустройству

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1  к постановлению Администрации Летницкого сельского поселения от 13.02.205 года № 12 |

**I. Стратегические приоритеты муниципальной (комплексной) программы Летницкого сельского поселения   
«Формирование современной городской среды»**

1. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной (комплексной) программы Летницкого сельского поселения «Формирование современной городской среды»

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Летницкого сельского поселения определяет цели и основные приоритеты в сфере улучшение качества городской среды

Ежегодно в Летницкого сельского поселения растет значение показателя по доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, в 2019 году значение составляло 15 процента, по итогам 2024 года составило 24 процента.

Результатом формирования современной городской среды является обеспечение благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары, набережные, центральные улицы, городские площади, общественные территории), а также знаковых и социально значимых объектов общего пользования, отобранными жителями территорий муниципальных образований Летницкого сельского поселения.

Создания комфортных условий проживания на территории Летницкого сельского поселения путем качественного повышения уровня благоустройства будет способствовать концентрации в районе человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития Летницкого сельского поселения, повышению туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

Одним из основных стратегических направлений развития Летницкого сельского поселения является жилищная политика и жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе формирование комфортной, безопасной среды, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения, повышение уровня благоустройства Летницкого сельского поселения.

Муниципальная программа реализуется в 2019-2030 годах, этапы реализации не выделяются.

Срок реализации инициативных проектов не может превышать один год.

По итогам реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Летницкого сельского поселения на 2019-2030 годы» к концу 2024 года были достигнуты следующие конечные результаты:

- благоустроена одна общественная территория соответствующего функционального назначения.

- обеспечение доли проектов благоустройства общественных территорий Летницкого сельского поселения к 2024 году, прошедших процедуру общественных обсуждений, составит 100 %.

1. Описание приоритетов и целей политики Летницкого сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами являются:

улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств;

формирование новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;

улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств;

вовлечение граждан старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды;

повышение заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территории Летницкого сельского поселения (Дни древонасаждения и месячники чистоты);

1. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Ростовской области

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 №597 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

1. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи и способы их эффективного решения определены федеральным проектом «Формирование современной городской среды».

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии с:

Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; постановлением правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года».

К концу реализации муниципальной программы ее цели планируются к достижению посредством следующих показателей, отражающих конечный социально-экономический эффект от реализации программы:

повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств;

создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды;

проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий муниципальных образований.

Данные задачи планируется достичь посредством реализации мероприятий по:

софинансированию муниципальных программ формирования современной городской среды;

строительству и капитальному ремонту мест массового отдыха;

благоустройству общественных территорий в рамках инициативных проектов;

проведению весенних и осенних месячников чистоты, проведению весенних и осенних Дней древонасаждения.

**I Паспорт**

**Муниципальной (комплексной) программы Летницкого сельского поселения** **«Формирование современной городской среды»**

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Куратор муниципальной программы Летницкого сельского поселения | Пожидаев С.В. – глава Администрации Летницкого сельского поселения |
| 2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Летницкого сельского поселения  ведущий специалист по муниципальному хозяйству, благоустройству Труфанов В.А. |
| 3 | Срок реализации муниципальной (комплексной) программы Летницкого сельского поселения | этап I: 2018 - 2024 годы;  этап II: 2025 - 2030 годы |
| 4 | Цели муниципальной программы | повышение качества и комфорта проживания населения на территории Летницкого сельского поселения |
| 5 | Направления (подпрограммы) муниципальной (комплексной) программы Летницкого сельского поселения | 1.Благоустройство общественных территорий Летницкого сельского поселения |
| 2. Инициативные проекты |
| 6 | Параметры финансового обеспечения муниципальной (комплексной) программы | тыс. рублей:  этап I: 2018г-2024г–20253,0 тыс. рублей;  этап II: 2025-2030г –30039,0 тыс. рублей |
| 7 | Связь с национальными целями развития Ростовской области, государственными программами Ростовской области | национальная цель: постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 №597 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» |

2. Показатели муниципальной (комплексной) программы Летницкого сельского поселения «Формирование современной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062&date=13.08.2024)) | Вид показателя | Базовое значение показателя | | Значения показателя | | | Документ | Ответствен-ный за достижение показателя | Связь с показате-лями национальных целей | Инфор-мацион-ная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | 1. Цель - повышение качества и комфорта проживания населения на территории Песчанокопского района | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | РП; МП | возрастающий | единиц | ведомственный | 0 | 2024 | 1 | 0 | 0 | постановление Администрации Летницкого сельского поселения от 31.10.2018 № 107 «**Об утверждении муниципальной**  **программы Летницкого сельского поселения**  **«Формирование современной городской среды**  **в Летницком сельском поселении**  **на 2019-2030 годы»**» | Админист-рация Летницкого сельского поселения | повышение комфортности городской среды общественных территорий Летницкого сельского поселения |  |

1. Структура муниципальной (комплексной) программы Летницкого сельского поселения   
   «Формирование современной городской среды»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | **Муниципальная комплексной программе Летницкого сельского поселения «Формирование комфортной городской»** | | |
| 1.1.1. | Реализация регионального проекта «Формирование современной городской среды» | | |
| 1.2. | **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий Летницкого сельского поселения»**  Куратор – Пожидаев С.В. – глава Администрации Летницкого сельского поселения | | |
| Ответственный за реализацию: Администрация Летницкого сельского поселения | | Срок реализации: 2018 - 2030 годы |
| 1.2.1. | **Задача 1**. Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств  Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий муниципальных образований | улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств;  формирование новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей Вовлечение граждан старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды | Прирост числа жителей в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования Летницкое сельское поселение;  Количество благоустроенных общественных территорий Летницкого сельского поселения. |
| 1.3. | **Комплекс процессных мероприятий «Инициативные проекты»**  Куратор – Пожидаев С.В. – глава Администрации Летницкого сельского поселения. Ответственный за реализацию: Администрация Летницкого сельского поселения Срок реализации: 2018 - 2030 годы | | |
| 1.3.1. | **Задача 1.** Поддержка инициатив жителей Летницкого сельского поселения в решении вопросов местного значения  Созданы условия для повышения удовлетворенности населения Ростовской области уровнем благоустройства территорий | Обеспечена реализация мероприятий для повышения: заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований (дни древонасаждения и месячники чистоты) просвещенности муниципальных образований в сфере благоустройства (областной семинар по благоустройству) | Прирост числа жителей в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования. Количество благоустроенных общественных территорий Летницкого сельского поселения. |

4. Финансовое обеспечение муниципальной (комплексной) программы Летницкого сельского поселения  
«Формирование современной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации  (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Муниципальная программа Летницкого сельского поселения "Формирование современной городской среды" (всего), в том числе:** | **30039,0** | **0** | **0** | **30039,0** |
| Федеральный бюджет | 29400,0 | 0 | 0 | 29400,0 |
| Областной бюджет | 600,0 | 0 | 0 | 600,0 |
| Бюджет Песчанокопского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты сельских поселений | 39,0 | 0 | 0 | 39 |
| Внебюджетные источники, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | **Инициативные проекты (всего), в том числе:** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Песчанокопского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |

**II Паспорт**

**комплекса процессных мероприятий "Благоустройство общественных территорий» муниципальной (комплексной) программы Летницкого сельского поселения «Формирование современной городской среды»**

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий» муниципальной «комплексной) программы Летницкого сельского поселения «Формирование современной городской среды» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | Администрация Летницкого сельского поселения; |
| 1.2 | Связь с муниципальной программой Песчанокопского района | Муниципальная программа утвержденная постановлением Администрации Летницкого сельского поселения от 031.10.2018 № 107 «**Об утверждении муниципальной программы Летницкого сельского поселения «Формирование современной городской среды в Летницком сельском поселении на 2019-2030 годы**» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062&date=13.08.2024)) | Базовое значение показателя | | Значения показателя по годам реализации | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| Значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | **Задача-1**- Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств | | | | | | | | | | | |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий | возрастание | ОМС | штук. | 0 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | Администрация Летницкого сельского поселения |  |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Муниципальная комплексная программа Песчанокопского района «Формирование современной городской среды»** | | | | | | | | |
| 1.2. | **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий»** | | | | | | | | |
| 1.3. | **Задача комплекса процессных мероприятий -** Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие**: Благоустройство общественных территорий (парков и скверов) на территории Летницкого сельского поселения, по годам реализации программы  **Результат:** Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий Летницкого сельского поселения | Осуществле-ние текущей деятельности | количество человек принявших участие во Всероссийском голосовании направленном на повышение заинтересованности граждан и иных лиц в решении вопросов благоустройства Летницкого сельского поселения | человек | 6319 | 2024 | 6500 | 6550 | 6600 |
| 1.3.1. | **Мероприятие 1.** Благоустройство общественной территории в с.Летник, ул.Ленина, 50/15  **Результат:** Реализованы мероприятия по благоустройству общественной территории в с.Летник, ул.Ленина, 50/15 | Осуществле-ние текущей деятельности | количество благоустроенных территорий Летницкого сельского поселения | кв.м | 6319 | 2024 | 4478 | 0 | 0 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий»» (всего), в том числе:** |  | 30039,0 | 0 | 0 | 30039,0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 29400,0 | 0 | 0 | 29400,0 |
|  | Областной бюджет |  | 600,0 | 0 | 0 | 600,0 |
|  | Бюджет Песчанокопского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджеты сельских поселений |  | 39 | 0 | 0 | 39 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | **Мероприятие 1**. Благоустройство общественной территории в с.Летник, ул.Ленина, 50/15 |  | 30039,0 | 0 | 0 | 30039,0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 29400,0 | 0 | 0 | 29400,0 |
|  | Областной бюджет |  | 600,0 | 0 | 0 | 600,0 |
|  | Бюджет Песчанокопского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджеты сельских поселений |  | 39 | 0 | 0 | 39 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Адресный перечень благоустроенных территорий комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий»   
по годам реализации.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование территории | Год реализации благоустройства | Площадь благоустроенных территорий (кв.м) | Стоимость реализации (тыс. руб) |
| 1 | Благоустройство общественной территории парка участок №1 по ул. Ленина, с. Летник Песчанокопского района Ростовской области | 2019-2020 | 10 833 | 20 470,4 |
| 2 | Благоустройство общественной территории в с.Летник, ул.Ленина, 50/15 | 2025 | 4 478 | 30039,0 |
| ИТОГО | | | 15311 | 50509,4 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие(результат)/  контрольнаяточка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (ФИО., должность, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1. | **Задача комплекса процессных мероприятий -** Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств | | | | |
| 1.1 | **Мероприятие 1**. Благоустройство общественной территории в с.Летник, ул.Ленина, 50/15 | 2025 | Глава Администрации Летницкого сельского поселения  С.В. Пожидаев Администрация Летницкого сельского поселения | - | отсутствует |
| 1.1. К1 | Заключение Соглашения с МинЖКХ | январь 2025 | Соглашение | Электронный бюджет |
| 1.1. К2 | Заключения Соглашения Летницким сельским поселением с МинЖКХ | февраль2025 | Соглашение | Электронный бюджет |
| 1.1.К3 | Проведение торгов Летницким сельским поселением | февраль2025 | аукцион | ЕИС |
| 1.1.К4. | Заключение Летницким сельским поселением  контракта с поставщиком услуг | март 2025 | контракт | ЕИС |
| 1.1.К5 | Мониторинг выполнения работ | на протяжении всего срока действия контракта | - | - |
| 1.1.К6 | Приемка выполненных работ | ноябрь 2025 | Акт | ЕИС |
| 1.1.К7 | Контроль оплаты выполненных работ | ноябрь 2025 | счет-фактура | ЕИС |
| 1.1.К8 | Информацияо завершении работ по объектам,запланированных к реализации в2025 году", (Условная единица) | декабрь2025 | - | - |

**III Паспорт**

комплекса процессных мероприятий «Инициативные проекты» муниципальной (комплексной) программы Летницкого сельского поселения «Формирование современной городской среды»

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Инициативные проекты» муниципальной «комплексной) программы Летницкого сельского поселения «Формирование современной городской среды» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | Администрация Летницкого сельского поселения;  Глава Администрации Летницкого сельского поселения |
| 1.2 | Связь с муниципальной программой Летницкого сельского поселения | Муниципальная программа, утвержденная постановлением Администрации летницкого сельского поселения от 31.10.2018 № 107 «Об утверждении муниципальной программы Летницкого сельскогопоселения «Формирование современной городской среды на территории Летницкого сельского поселения» на 2019-2030 годы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Инициативные проекты»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062&date=13.08.2024)) | Базовое значение показателя | | Значения показателя по годам реализации | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| Значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | **Задача-2-** Поддержка инициатив жителей сельских поселений Песчанокопского района в решении вопросов местного значения | | | | | | | | | | | |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий |  | ОМС | штук. | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Летницкого сельского поселения | - |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Инициативные проекты»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Муниципальная программа комплексная программа Летницкого сельского поселения «Формирование современной городской среды»** | | | | | | | | |
| 1.2. | **Комплекс процессных мероприятий «Инициативные проекты»** | | | | | | | | |
| 1.3. | **Задача комплекса процессных мероприятий -** Поддержка инициатив жителей Летницкого сельского поселения в решении вопросов местного значения | | | | | | | | |
| 1.4. | **Мероприятие 1 -** Благоустройство общественной территории в с. Летник,.  **Результат:** Реализация мероприятия по благоустройству общественной территории в с. Летник. | Осуществление текущей деятельности | Количество благоустроенных общественных мест;  решении вопросов благоустройства при непосредственном участии граждан в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств, а также последующем контроле за реализацией отобранных проектов. | штук | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Инициативные проекты»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | **Комплекс процессных мероприятий «Инициативные проекты»**  **(всего), в том числе:** |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Песчанокопского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджеты сельских поселений |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники, из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства физических лиц |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства юридических лиц |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | **Мероприятие 1**. **-** Благоустройство общественной территории в с. Летник, |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Песчанокопского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджеты сельских поселений |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства физических лиц |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства юридических лиц |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Адресный перечень благоустроенных территорий комплекса процессных мероприятий «Инициативные проекты» по годам реализации.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование территории | Год реализации благоустройства | Площадь благоустроенных территорий (кв.м) | Стоимость реализации (тыс. руб) |
| 1 | «Благоустройство Памятника погибшим односельчанам в годы Великой Отечественной Войны» | 2020 | 350 | 1285,8 |
|  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | |  | 350 | 1285,8 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий «Инициативные проекты» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие(результат)/  контрольнаяточка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (ФИО., должность, наименование структурного подразделения, отраслевого отдела Администрации Песчанокопского района, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | **Задача-2-** Поддержка инициатив жителей сельских поселений Песчанокопского района в решении вопросов местного значения | | | | |
| 1.1. | **Мероприятие 1**. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Песчанокопского района  **Результат:** Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (парков, скверов) | 2025 | Глава Администрации Летницкого сельского поселения  С.В. Пожидаев Администрация Летницкого сельского поселения | - | отсутствует |

ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Летницкого сельского поселения) муниципальной комплексной программы «Формирование современной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Номер и дата положительного заключения экспертизы проектной документации, о достоверности определения сметной стоимости | Срок ввода в эксплуатацию | Источники  финансирования | Сметная стоимость в ценах соответствующих лет, тыс. рублей | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Муниципальная комплексная программа «Формирование современной городской среды»** | | | | | | | | | |
|  | Всего по объектам благоустройства | Отдел по вопросам муниципального хозяйства |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты **федерального** бюджета |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты **областного** бюджета |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1 | **Комплекспроцессныхмероприятий «Благоустройство общественных территорий»** | | | | | | | | | |
|  |  | Отдел по вопросам муниципального хозяйства |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты **федерального** бюджета |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты **областного** бюджета |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Комплекспроцессныхмероприятий «Инициативные проекты»** | | | | | | | | | |
|  |  | Отдел по вопросам муниципального хозяйства |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты **федерального** бюджета |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты **областного** бюджета |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |