АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕТНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Песчанокопского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2016 г.                                         № 208                       с. Летник

О внесении изменений в муниципальную

программу Летницкого сельского

поселения «Развитие транспортной

системы» № 89 от 25.09.2013 г.

Администрация Летницкого сельского поселения

Постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу Летницкого сельского поселения «Развитие транспортной системы» согласно приложению

2. Обнародовать настоящее постановление в информационном бюллетене муниципального образования «Летницкое сельское поселение» и разместить на официальном сайте Администрации Летницкого сельского поселения в сети интернет.

3. Муниципальная программа Летницкого сельского поселения «Развитие транспортной системы», в связи с передачей полномочий муниципальному району с 01.01.2017 года постановление  № 89 от 25.09.2013 г. об утверждении муниципальной программы Летницкого сельского поселения «Развитие транспортной системы» теряет силу.

4. Внести изменения в постановление Администрации Летницкого сельского поселения от 28.08.2013 № 58 «Об утверждении перечня муниципальных программ Летницкого сельского поселения» исключить из перечня муниципальных программ муниципальную программу «Развитие транспортной системы».

5.   Контроль  за  выполнением  данного  постановления  оставляю  за  собой.

            - Глава  Администрации

            - Летницкого сельского поселения                                           Н. А. Ельтинова

Постановление вносит

Специалист по муниципальному хозяйству

таблица 2

Основные мероприятия муниципальной программы Летницкого сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

|  | № п/п |  | Содержание мероприятия |  |  |  | Цель мероприятия | Ответственный исполнитель |  |  | Срок исполнения (годы) |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  |  | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |  |  | объем |  |  |
| 1. Мероприятия по ремонту и содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт и содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них Итого |  |  |  | поддержание автомобильных дорог общего пользования, путем содержания дорог и сооружений на них |  |  | Администрация Летницкого сельского поселения |  |  | 2014 – 2020 |  |  | областной местный областной местный областной местный областной местный местный местный местный |  |  |  | 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2019 2020 |  | 180,0 2176,1 90,0 1150,6 90,0 5213,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8899,8 |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольская в с. Летник |  |  |  |  |  |  | Администрация Летницкого сельского поселения |  |  |  | 2014 |  |  | Средства местного бюджета |  |  | 2014 |  | 1609,0 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Зимнее содержание автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  | Администрация Летницкого сельского поселения |  |  |  | 2014 |  |  | Средства местного бюджета |  |  | 2014 |  | 38,6 |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина |  |  |  |  |  |  | Администрация Летницкого сельского поселения |  |  |  | 2014 |  |  | Средства областного бюджета |  |  | 2014 |  | 180,0 |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодорог по ул. Мичурина, Ленина, Кирова в с. Летник |  |  |  |  |  |  | Администрация Летницкого сельского поселения |  |  |  | 2015 |  |  | Средства местного бюджета |  |  | 2014 |  | 483,3 |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Достоверность ПСД на автодорогу по ул. Комсомольская в с. Летник |  |  |  |  |  |  | Администрация Летницкого сельского поселения |  |  |  | 2014 |  |  | Средства местного бюджета |  |  | 2014 |  | 24,5 |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Приобретение дорожных знаков |  |  |  |  |  |  | Администрация Летницкого сельского поселения |  |  |  | 2014 |  |  | Средства местного бюджета |  |  | 2014 |  | 20,7 |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина |  |  |  |  |  |  | Администрация Летницкого сельского поселения |  |  |  | 2015 |  |  | Средства областного бюджета |  |  | 2015 |  | 90,0 |  |  |  |  |
| 1.8 |  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольская в с. Летник |  |  |  |  |  |  | Администрация Летницкого сельского поселения |  |  |  | 2015 |  |  | Средства местного бюджета |  |  | 2015 |  | 961,8 |  |  |  |  |
| 1.9 |  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в с. Летник |  |  |  |  |  |  | Администрация Летницкого сельского поселения |  |  |  | 2015 |  |  | Средства местного бюджета |  |  | 2015 |  | 188,8 |  |  |  |  |
| 1.10 |  | Разработка ПСД на автодорогу по ул. Комсомольская в с. Летник |  |  |  |  |  |  | Администрация Летницкого сельского поселения |  |  |  | 2016 |  |  | Средства местного бюджета |  |  | 2016 |  | 635,0 |  |  |  |  |
| 1.11 |  | Разработка ПСД на автодорогу по ул. Ленина в с. Летник |  |  |  |  |  |  | Администрация Летницкого сельского поселения |  |  |  | 2016 |  |  | Средства местного бюджета |  |  | 2016 |  | 695,0 |  |  |  |  |
| 1.12 |  | Ремонт автодороги по ул. Советской, ул. Ленина в с. Летник |  |  |  |  |  |  | Администрация Летницкого сельского поселения |  |  |  | 2016 |  |  | Средства местного бюджета |  |  | 2016 |  | 844,0 |  |  |  |  |
| 1.13 |  | Ремонт автодороги по ул. Комсомольская в с. Летник |  |  |  |  |  |  | Администрация Летницкого сельского поселения |  |  |  | 2016 |  |  | Средства местного бюджета |  |  | 2016 |  | 850,0 |  |  |  |  |
| 1.14 |  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в с. Летник |  |  |  |  |  |  | Администрация Летницкого сельского поселения |  |  |  | 2016 |  |  | Средства местного бюджета |  |  | 2016 |  | 2189,1 |  |  |  |  |
| 1.15 |  | Ямочный ремонт автодороги по ул. Мичурина |  |  |  |  |  |  | Администрация Летницкого сельского поселения |  |  |  | 2016 |  |  | Средства областного бюджета |  |  | 2016 |  | 90,0 |  |  |  |  |
| 1.16 |  |  |  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в с. Летник |  |  |  |  | Администрация Летницкого сельского поселения |  |  |  | 2017 |  |  | Средства местного бюджета |  |  | 2017 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.17 |  |  |  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Лермонтова, Чехова в с. Летник |  |  |  |  | Администрация Летницкого сельского поселения |  |  |  | 2018 |  |  | Средства местного бюджета |  |  | 2018 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.18 |  |  |  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в с. Летник |  |  |  |  | Администрация Летницкого сельского поселения |  |  |  | 2019 |  |  | Средства местного бюджета |  |  | 2019 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.19 |  |  |  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Мичурина, Кирова в с. Летник |  |  |  |  | Администрация Летницкого сельского поселения |  |  |  | 2020 |  |  | Средства местного бюджета |  |  | 2020 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия по капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная в с. Летник |  |  |  |  |  |  | Администрация Летницкого сельского поселения |  |  |  | 2016 |  |  |  | Средства местного бюджета | 2016 |  |  | 991,9 |  |  |  |
| 2.2 |  |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная в с. Летник |  |  |  |  |  |  | Администрация Летницкого сельского поселения |  |  |  | 2016 |  |  |  | Средства областного бюджета | 2016 |  |  | 15267,8 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16259,6 |  |  |  |
| 3. Мероприятия по повышению безопасности дорожных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Приобретение, установление дорожных знаков, разметки пешеходных переходов, обустройство пешеходных переходов |  |  |  |  |  |  | Администрация Летницкого сельского поселения |  |  |  | 2016 |  |  |  | Средства областного бюджета | 2016 |  |  | 310,0 |  |  |  |

Главный специалист по муниципальному хозяйству                                    Пожидаев С. В.