АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕТНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Песчанокопского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2014г.                                         № 3                          с. Летник

О внесении изменений в муниципальную

программы Летницкого сельского

поселения «Развитие транспортной

системы»

Администрация Летницкого сельского поселения

Постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу Летницкого сельского поселения «Развитие транспортной системы» согласно приложению

2. Обнародовать настоящее постановление в информационном бюллетене муниципального образования «Летницкое сельское поселение» и разместить на официальном сайте Администрации Летницкого сельского поселения в сети интернет.

4.   Контроль  за  выполнением  данного  постановления  оставляю  за  собой.

            - Глава  Летницкого

            - сельского поселения                                                      Н. Е. Ткаченко

Постановление вносит

Специалист по муниципальному хозяйству

таблица 2

Основные мероприятия муниципальной программы Летницкого сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

| № п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения (годы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | год | объем |
| 1. Мероприятия по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них |
| 1.1. | Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | поддержание автомобильных дорог общего пользования, путем содержания дорог и сооружений на них | Администрация Летницкого сельского поселения | 2014 – 2020 | областной бюджет | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего | 180,0 90,0 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 450,0 |
| 2. Мероприятия по капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования |
| 2.1. | Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования | сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования за счет капитального ремонта автомобильных дорог | Администрация Летницкого сельского поселения | 2014–2020 | Средства местного бюджета | 2014–2020 | 6963,8 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Разработка ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольская в с. Летник |  | Администрация Летницкого сельского поселения | 2015 | Средства местного бюджета | 2014 | 2116,8 |
| 2.1.2 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Набережная в с. Летник |  | Администрация Летницкого сельского поселения | 2014 | Средства местного бюджета | 2015 | 2329,1 |
| 2.1.3 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Московская в с. Летник |  | Администрация Летницкого сельского поселения | 2016 | Средства местного бюджета | 2016 | 2517,9 |
| 2.1.4 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в с. Летник |  | Администрация Летницкого сельского поселения | 2017 | Средства местного бюджета | 2017 | 15,0 |
| 2.1.5 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Лермонтова, Чехова в с. Летник |  | Администрация Летницкого сельского поселения | 2018 | Средства местного бюджета | 2018 | 950,0 |
| 2.1.6 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в с. Летник |  | Администрация Летницкого сельского поселения | 2019-2020 | Средства местного бюджета | 2019 | 2000,0 |
| 2.1.7 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Мичурина, Кирова в с. Летник |  | Администрация Летницкого сельского поселения | 2020 | Средства местного бюджета | 2020 | 1756,0 |

Специалист по муниципальному хозяйству                          Гридякин О.И.