АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕТНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Песчанокопского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.07.2018 г.                                             №   52                                с. Летник

| Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Летницкого сельского поселения «Формирование современной городской среды в Летницком сельском поселении на 2018-2022 годы» за 1 полугодие 2018 года |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Летницкого сельского поселения от 28.08.2013 № 66/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Летницкого сельского поселения»

Постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Летницкого сельского поселения «Формирование современной городской среды  в Летницком сельском поселении на 2018-2022 годы» за 1 полугодие 2018 года согласно приложению.

2. Главному специалисту по жилищному коммунальному хозяйству, благоустройству Летницкого сельского поселения (Пожидаеву С. В.) обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте Администрации поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

### Глава Администрации

### Летницкого сельского поселения                            Н. А. Ельтинова

Постановление вносит:

Специалист ЖКХ

Приложение

к постановлению Администрации Летницкого сельского поселения

от   30.07. 2018 г.   №  52

ОТЧЕТ

Об исполнении плана реализации муниципальной программы Летницкого сельского поселения

«Формирование современной городской среды  в Летницком сельском поселении на 2018-2022 годы»

за 1 полугодие 2018 года

тыс.руб.

| №п/п | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы | Сроки реали-зации | Наименование главного распорядителя средств бюджета | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выполнение комплекса мероприятий по капитальному ремонту участка №1 по ул. Ленина | 2018-2022 г. | Администрация Летницкого сельского поселения | Администрация Летницкого сельского поселения | Федеральный бюджет | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Летницкого сельского поселения | 0,0 |

Мероприятия программы

Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу

Оценка поступивших предложений общественной комиссией

Утверждение объекта общественной территории поселения, нуждающегося в благоустройстве и включаемого в муниципальную программу на 2018 -2022 годы

Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы

Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта, включаемого  в муниципальную программу на 2018 год

Утверждение проектно-сметной документации на капитальный ремонт парка участка №1, включенной в муниципальную программу на 2018 год

Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2018 год, выбор подрядчиков

Оценка эффективности реализации программы за 1 полугодие 2018 года

Реализация запланированных мероприятий в 2018-2022 годы позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии мест массового пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится  на повышении качества жизни в целом. Оценка эффективности муниципальной программы проводится администрацией сельского поселения  и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие   Летницкого сельского поселения.

Индикатором эффективности реализации программы следует считать:

повышение социальной и экономической привлекательности муниципального образования  «Летницкое  сельское  поселение».